＜スケジュール＞

データベースを作るDAOみたいなもの（6時間～9時間）

↓

フロントのWEBページとサーブレットの役割を持つPHPのファイルを用意（15時間）

＜メモ＞

検索は観光地だけ

検索機能の作成の際フリーワード検索は時間がかかりそう

観光地名検索はサイトとエリアのインスタンスを生成

その後

配列のid\_siteから写真やコメントを取得

＜テーブル＞

・観光地テーブル

観光地ID

観光地名

地名ID

住所

・地名テーブル

地名ID

地名

・コメントテーブル

コメント

観光地ID

・写真テーブル

写真ファイル名

観光地ID

・カテゴリーテーブル

観光地ID

カテゴリー名

7月15日の進捗

データベースとテーブルの作成が8割完了

7月16日の進捗

テーブルの追加、テーブル作成完了

DTOの作成が9割

DAOの作成が9割

7月20日の進捗

DAOとDTOは9割完成

サービスクラスの作成

7月21日の進捗

Jspからphpにフロントの置き換え2割完成

DAOとDTOの修正

7月25日の進捗

フロント側のJSPからPHPへの置き換え

必要なファイルは作成済み

7月26日の進捗

フロント側の修正

サーブレット（みたいなもの）の修正

7月28日の進捗

目標の検索機能完了

テストの結果

・スポット検索でマップからの検索した時、どの地域を押しても検索結果が同じ（大石）

・コメント投稿ボタンについて→できたら取り組む

・Indexの写真の量が多いこと、ランダムではないこと（近藤）

・前のページに戻るボタンが動いていない（小田）